采购需求

- 采购项目名称：长沙市开福区青竹湖街道办事处 2024年蓝天保卫战综合整治项目

- 项目预算：65万元。

- 项目背景：

为贯彻落实省、市、区大气污染防治决策部署，突出“系统治理、源头治理、综合治理，强化精准治污、科学治污、依法治污”的基本工作原则，依据《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》和各级蓝天保卫战要求，结合青竹湖街道实际情况，针对蓝天保卫战提供劳务人员、机械台班、零星裸露黄土、砖渣处置进行原地取土覆盖、播撒草籽、绿网覆盖工作等购买服务。在合同期限内，投标人负责对采购人开展蓝天保卫战工作提供应急劳务服务。（具体以采购人指定的施工范围为准）

- 项目内容：

| 序号 | 服务项目 | 单位 | 技术参数 | 单价（元） | 预计数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 个工 | / | 260 | 350 | 91000 |
| 2 | 草籽（花籽） | 斤 | / | 70 | 560 | 39200 |
| 3 | 绿网 | 卷 | 6针 | 65 | 3500 | 227500 |
| 4 | 挖机 | 台班（8小时） | 斗容量1M3及1M3以上 | 3500 | 28 | 98000 |
| 5 | 挖机 | 台班（8小时） | 斗容量1M3及1M3以下 | 1700 | 20 | 34000 |
| 6 | 洒水车 | 台班（8小时） | 10吨 | 1200 | 49 | 58800 |
| 7 | 推土机 | 台班（8小时） | 3.7M3 | 1600 | 25 | 40000 |
| 8 | 工具车 | 台班（8小时） | / | 600 | 70 | 42000 |
| 9 | 环卫车 | 台班（8小时） | 5吨 | 650 | 30 | 19500 |
| 合计 | 650000 |

备注：1、施工所需辅材费用包干，不另行收费（含所有现场施工所需材料）；机械必须能正常运行，不影响工作进度。成交投标人在投标报价时不能超过清单中规定的上限单价，否则投标无效。

2、请投标人按照折扣率报价，否则视为无效投标。

五、项目总体要求：

（一）项目工作目标：

2024年沙坪国控站点（该站点在青竹湖辖区内）空气优良天数比例达到92%（335天），污染物浓度同比改善。

（二）工作基本原则：

1、强化调度。按照上级蓝天保卫战“细化量化具体化、抓小抓实抓到位”的工作要求，加强辖区重点区域、重点时段、重点问题的日常维护。

2、强化对接。加强对接沟通，依托科技支撑，提升治污能力，积极响应预警预报，充分利用大数据，精准分析研判，找准污染源头，重点抓好防治。

3、强化巡查。街道严格落实属地职责，蓝天办统筹调度工作，各线各部门落实主体责任，形成污染防治综合治理格局，共治共享同一片蓝天。

4、源头治理。污染减排是关键，持续突出抓好“六控十个严禁”工作措施，全面梳理区街蓝天保卫战文件，细化各类配套专项方案，不断完善工作制度和工作机制，形成工作常态。

（三）项目实施要求

1、投标人应针对工作目标、重点任务、工作原则制定详尽的蓝天保卫服务方案和实施计划，以确保中标后能按采购人要求及时圆满地完成各项工作任务，达到采购需求中各项要求。

2、中标方在提供服务的过程中应制定完善的管理办法、规章制度以确保各项工作任务的顺利进行。应服从采购方的监督、管理、指导，若因中标方不遵守规定或管理不善给采购人造成不良影响的，采购人有权扣除相应的服务费用作为处罚；给采购方造成直接或间接损失的，中标方除予以赔偿外采购人有权扣除相应的服务费用作为处罚。

3、中标方应确保各方安全，必须加强其聘用人员劳动安全教育，为其聘用人员购买人身意外保险。若发生交通、劳动安全等一切事故，均由中标方负责。

4、中标方应按工作任务情况合理安排所需的设备及人员，产生的相关费用及人员工资应按时支付不得拖欠。（设备包括但不限于：洒水车、绿网、氧割设备、运输车等）

5、中标方与采购人签订合同后，须指定1名项目主要负责人，负责与采购方指定人员对接具体工作事项，并负责管理全部工作事务。要求及时在相关微信工作群中发布工作信息、图片，并定期汇总给采购人；

6、项目负责人每月初应制定详细的工作计划、工作标准、检查考核方案、安全培训计划、当月费用明细表，对于各项工作任务完成情况形成日常记录，月末汇总的形式上报给采购方。

7、项目负责人应安排人员按时对服务范围内进行巡查，务必第一时间发现问题及时处理。

8、项目负责人作为中标方的管理人员，应随叫随到，认真负责。对中标方在提供服务期间出现的各种问题应积极妥善处理。

9、中标方接到采购人临时安排的紧急任务时，应即刻启动应急预案及紧急情况处理方案，按采购人要求在规定时间安排人员和设备到位，不得以任何理由推诿。

10、采购人将以项目总体要求全部内容为基准对中标方进行考核，考核不合格将予以扣分处罚处理。

11、中标方必须按要求完成采购人下达的各项工作任务且无任何违反项目要求的事宜，遵守《考核办法和考核标准》的规定。否则采购人可按实际情况扣除服务费用。

（四）项目考核办法

1、定期检查：由采购人指定人员联同中标方项目负责人对中标方完成的工作任务进行定期检查，如发现中标方未按要求完成工作任务的及时按规定的考核标准对中标方进行扣分处罚处理。项目负责人签字确认。

2、不定期检查：由采购人指定人员对中标方完成的工作任务进行不定期检查，对发现的问题做好记录（图片、地点、时间、具体情况），以交办函的形式及时反馈给中标方项目负责人进行整改，如在规定期限内整改不到位，则按规定的考核标准对中标方进行扣分处罚处理。项目负责人签字确认。

3、社会监督检查：（1）交办任务完成情况；投诉平台12345、区数字城管平台、区长信箱及街道党工委办事处交办的各项任务；（2）上级检查；（3）媒体监督。

（五）项目考核标准

1、对项目总体要求的内容通过检查未达标的，按未达标情况扣除1—8分，规定期限内整改不到位加扣5分；

2、蓝天保卫行动中处理情况信息、图片报送不及时的每次扣1分。

3、正常工作期间设备、人员均未按规定到岗的每次扣4分；紧急任务情况下，设备、人员均未按规定时间到岗的每次扣6分；

4、工作期间所投入的设备无法正常运转导致工作滞后的扣1—3分；

5、定期开展员工安全教育和职业培训，无记录每次扣4分；不定期检查劳务人员购买人身意外保险情况，发现未购买的每人扣2分。不定期检查设备驾驶人员的操作及驾驶证，若无证上岗及时撤换人员，每次扣4分；

6、街道交办区数字平台、12345及上级交办的蓝天保卫工作任务未及时整改的扣4分，超期一天加扣10分；

7、被上级检查发现较严重或被领导点名批评的覆盖、复绿未到位的问题，每次扣1—5分，规定期限内整改不到位加扣5分；被媒体曝光的问题每次扣10分，规定期限内整改不到位加扣10分。

六、验收标准

1、项目验收：国家有强制性规定的，按国家规定执行。本项目采用简易程序验收，验收费用由中标方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收方法：季度考核评分为90分（含本数）以上时，考评等级为优良，按季度实际考核分值实际每分扣付500元；当季考核评分为80分（含本数）至90分时，考评等级为良好，按季度实际发生费用的95%付款；当季考核评分为60分（含本数）至80分时，则本季度考评等级合格，按季度实际发生费用的80%付款；季度考核评分低于60分时， 则本季度考评等级为不合格，本季度实际发生费用全部扣除。如每年的季度考评出现1次不合格等级，则采购人有权与中标方终止合同，另行采购，且无需承担责任。

七、其他要求及说明

1、服务时间：一年

# 1.1项目交付时间：合同签订之日起即时生效。

# 1.2实施地点：长沙市开福区青竹湖街道辖区范围内

# 2、结算方法

2.1付款人：长沙市开福区青竹湖街道办事处。（通过国库集中支付）

2.2付款方式：按照每季度实际发生费用及验收标准进行支付。（结算金额=单价上限值*数量-验收标准发生的扣款，最终年度结算金额不得超过本项目预算金额。）要求无任何违反合约的事宜，遵守《考核办法》要求。

3、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求，详细列明项目所需的物料、设备、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标方免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、投标人可对项目进行现场勘查。有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。采购人不承担供应商踏勘现场所发生的任何费用、责任和风险。

5、关于政府采购促进中小企业发展的相关规定：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号 执行；本项目专门面向中小企业采购；中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。