2020年度重点项目绩效评价结果

一、重点项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2020年我单位（局、部、中心）项目支出预算共 511.72 万元，包含项目 3 个，实际支出 1586.74 万元（业务工作经费  164.09 万元、专项经费 1422.65 万元、政府专项经费  0 万元），涵盖项目 7 个。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目 类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 总额 | 其中：区级资金 | 支出 总额 | 其中：区级资金 |
| 业务工作经费 | 局机关及指挥部工作经费 | 局机关、建设指挥部日常工作经费、法律顾问经费、民生实事先进单位奖励、城市体检工作经费、民生实事先进单位奖励、残保金 | 164.09 | 164.09 | 164.09 | 164.09 |
| 棚户区改造专项资金 | 棚户区改造 | 棚户区改造 | 620.77 | 0 | 620.77 | 0 |
| 老旧小区改造 | 老旧小区改造 | 老旧小区改造的工程款、城市更新、微改造等设计、施工经费 | 975.63 | 347.63 | 801.88 | 318.4 |
| 合计 | 1760.49 | 511.72 | 1586.74 | 482.49 |

- 重点项目绩效目标情况

# 1、2020年，我区纳入省计划550户，分解在三一大道-陡岭支路零星棚改项目、神箭花苑小区零星地块棚改项目、开福区零星棚屋改造项目(含棚改征收、修缮修复、改扩翻)、开福区城中村改造项目（洪西片区以及绕城高速以南片区）内完成。城市棚户区改造专项资金可统筹用于支持纳入国家城镇保障性安居工程计划的项目，专项资金可以直接支出，采取注入资本金、贷款贴息等。我区纳入2020年省任务计划共5个项目，总户数为550户，完成拆迁面积42600平方米，完成总投资44450万元，主要由开福棚改投资有限公司、大城北棚改公司负责实施。于2020年 7月份全面完成改造任务户数。

2、2020年老旧小区改造工作列入城镇保障性安居工程。我区本着既尽力而为、又量力而行的原则，优先改造环境最差、问题最集中的地方，重点解决道路、管线、下水、停车位等基本问题，分步改造老旧小区，逐步满足群众需求。2020年开福区共有振湘小区、学宫街小区、绸厂12-14栋房屋、长元小区、邮电宿舍小区、群芳园等6个老旧小区（其中省任务3个、市任务6个）纳入省、市民生办实事项目，涉及房屋40栋、户数1810户，面积16.18万平米，共计投资6501.94万元。截至2020年底，铺排的6个老旧小区改造项目已全部开工并基本完成建设。

（三）资金使用管理情况

所有资金拨付均按照合同约定和项目实际需要进行申报，待区财政核定指标后按照要求准备相应资料进行资料拨付报批，所有资金均及时拨付到位。

二、重点项目绩效完成情况

我局积极组织实施了2020年度整体和项目支出绩效自评工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法》（长政发〔2015〕4号），按照预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目组织管理和项目绩效情况等八个方面进行了综合评价，整体支出综合评分为 100 分，评价等次为“ 优秀 ”。

1、截止2020年底，分三次拨付给我区的中央、省财政城镇保障性安居工程收入，第一次拨付524.65万元，第二次拨付67.93万元，第三次拨付46.38万元，共计638.96万元。按照资金拨付流程，现我局已将上述专项资金拨付给区棚改公司。区棚改公司收到上述补助资金后，已用于2020年度棚改项目贴息支出。2020年开福区安居工程资金的使用，给我区棚户区改造项目征收带来了较大的资金支持，助推了我区棚改项目的顺利启动和具体实施。通过棚户区改造征收，大大改善了棚户区居民群众的居住环境和居住质量，提升了城市形象和品质，住房面积和住房条件发生了显著变化，增加了居民群众的幸福感、获得感，享受到政府对棚户区老百姓的关怀，同时有力的保证了社会经济的健康有序和谐发展。

2、我区老旧小区改造绩效目标完成情况较好,具体为：

（一）资金管理。1.资金筹集。通过区政府会议研究铺排，区财政安排资金，对上级补助资金外的部分进行兜底。筹资方面，居民通过出资建设电梯，前期水电气等单位进行管线改造等出资改造。2.资金分配。参照财政[2019]31号要求，结合我区实际对中央补助资金、市级补助资金进行分配，并制定了专门的分配方案发至各实施单位。3.资金使用管理。资金使用管理按照上级文件及区内管理及支付要求执行。加强对专项资金的使用管理。预算执行、绩效监控参照区内管理办法执行。将老旧小区改造纳入绩效考核指标进行专项评价。无违规违纪情况。

（二）项目管理。1.政策公开。按照市、区公开的政府工作报告铺排计划，经区政府会议研究公布和施行；项目招投标等信息经政府网站公开；项目实施情况等通过媒体宣传向广大群众进行公开；项目实施结果在区政府门户网站进行公开。2.组织管理。经区政府专题研究开福区城市人居环境建设指挥部，由区领导坐镇指挥调度，各成员单位积极履职，共同推动全区老旧小区改造工作。明确了专人负责相关工作，报送资料准确、及时。3.前期工作情况。各项目开展了前期现场调查，充分征集了群众意见，形成了居民意见汇总表作为设计依据。设计方案完成后在小区进行了公示，征求群众修改意见。老旧小区改造年底计划申报规范、及时、准确。改造方案完成评审后报省住建厅审核备案。4.管理制度及执行。各项目招投标及合同管理、工程监理、工程竣工验收、档案资料管理等按照法律法规执行到位。按照要求及时全面报送绩效自评表、自评报告等相关资料。

（三）项目开工程度。1.开工率。2020年我区共铺排了6个老旧小区改造项目，截止年底，开工率达到100%。改造户数、面积、楼栋符合上级要求。2.工程质量。符合相关标准，无质量问题投诉等。

（四）服务对象满意度。各项目全面完成建设，改善了小区人居环境，完善了小区配套设施，实现了小区华丽蝶变，居民群众获得感、幸福感获得提升。各级领导高度认可，各界人士纷纷点赞，各方媒体深入报道，取得了较好的社会反响。2020年年底街道社区组织对我区老旧小区改造项目进行居民满意度测评，经现场发放调查问卷测评，居民群众满意度非常高。