2022年度重点项目

绩效评价报告

一、重点项目支出基本情况

2022年我单位重点项目支出预算共3043.73万元，包含项目2个，实际支出2139.87万元。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 市政自主维护经费 | 专项 | 辖区内市政设施的日常维护及维护车辆、设备的运转经费 | 1520.31 | 1520.31 | 1092.15 | 1092.15 |
| 招投标维护经费 | 专项 | ≤400管道维护、化粪池维护、外城片区的招投标维护经费 | 1523.42 | 1523.42 | 1047.72 | 1047.72 |
| 合计 | 3043.73 | 3043.73 | 2139.87 | 2139.87 |

二、重点项目绩效完成情况

1、自主维护项目主要绩效

全年共计调整道路侧平石2992.6m，修复人行道17081.89㎡，修补主次干道路面73145.39㎡。按时、按量的完成了各项工作，改善了市民的出行环境。

2、招投标维护项目主要绩效

外城一项目部：全年共计清掏各类井11987座，疏浚各类管沟130641m，调整道路侧平石1385m，修复人行道8717㎡，修补主次干道路面18553㎡。按时、按量的完成了各项工作，改善了市民的出行环境。

外城二项目部：全年共计清掏各类井10200座，疏浚各类管沟120820m，调整道路侧平石785.5m，修复人行道5214.1㎡，修补主次干道路面15425㎡。按时、按量的完成了各项工作，改善了市民的出行环境。

管道项目部：全年共计疏浚各类管沟523273m，清掏泄水井和检查井66147座，更换/修复井座井盖1184座。按时、按量的完成了各项工作，改善了市民的出行环境。

化粪池项目部：全年共计清掏化粪池和积粪井15616座，更换/修复井座井盖54套，疏浚各类管沟97613m。按时、按量的完成了各项工作，改善了市民的出行环境。

本单位重点项目均完成年初绩效目标，累计处置数字化案卷12835条，“12345”热线工单、城管“110”及市民来电2470条，结案率均达100%。处置捞刀河派出所前地坪破损、湖南省体育局前路面破损、秀峰公园停车场整修等上级交办问题21个；完成通泰街泰安里道路各类管道改造后坑洼不平、福乐巷路面改造、便河边路面塌陷等“街道吹哨、部门报到”问题11个，获得了社区、居民群众的一致好评。主汛期间，加强主次干道巡查，对易积水地段进行全天候值守、及时抽排积水，全年共计出动巡查抢险队伍36次，抢险人员2914人次，车辆设备593台次，确保了城区无大面积、长时间积水情况。积极配合浏阳河、通泰街、望麓园等10个街道开展“百街千巷”环境综合整治提升，共解决问题307个，修复路面5455.8平方米、人行道760.5平方米，修复井座井盖174处，保障了居民群众出行安全。

三、存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。