2020年度重点项目绩效评价结果

# （一）项目基本情况

# 1、项目概况

# 为加强公共租赁住房管理，完善住房保障体系，根据《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）、《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发〔2016〕39号）、《住房城乡建设部关于并轨后公共租赁住房有关运行管理工作的意见》（建保〔2014〕91号）等精神，长沙市人民政府办公厅下发《关于进一步加快发展公共租赁住房的工作意见》（长政办发〔2017〕35号），认真贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照全面建设小康社会和构建“两型”社会的目标要求，进一步盘活资源，培育住房租赁市场，引导居民合理住房消费，完善住房供应体系。着力保障和改善民生，扩大公共服务，积极稳妥地发展公共租赁住房，规范运营管理，促进社会和谐发展，实现住有所居。把发展公共租赁住房与保障和改善民生、促进城市发展、提升城市综合竞争力、构建和谐社会结合起来，有效缓解城市中低收入家庭、新就业无房职工及外来务工人员的居住困难，规范全市公共租赁住房筹集、分配和运营管理，进一步完善住房保障体系。

# 项目绩效目标

# 根据《湖南省住房和城乡建设厅等三部门关于下达2020年保障性安居工程建设计划任务的通知》（湘建保[2020]24号）和《长沙市培育和发展租赁市场工作领导小组关于下达2019-2021年租赁住房房源筹集任务的通知（长住租通[2020]1号）》文件，按照规定渠道筹集城镇保障性安居工程资金，规范使用管理，提高资金使用效益，加强项目管理，实现申报建设各类保障住房套数目标任务，完成租赁住房申报、租赁补贴补贴发放、公租房分配入住等目标，有效改善城镇中低收入家庭居住房条件，提升租赁住房品质，促进经济社会发展。

# 绩效评价工作情况

# 按照绩效评价工作要求，我局组织财务、住保中心相关工作人员认真对照绩效目标查找分析，客观公正的进行了自评，查找了存在的问题明确了下步努力方向。

# （三）项目资金情况（单位：万元）

# 1、资金使用情况

# 2020年我局争取中央、省、市城镇保障性安居工程专项资金情况为：公积金增值收益500万元，公租房建设资金1321万元，租赁住房专项资金17750万元。我区城镇保障性安居工程专项资金管理严格专项管理、分项核算、专款专用，未发生截留挤占挪用等违规、违纪行为。具体如下：

# 《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于发展住房租赁市场资金的通知》(长财预[2020]104号）7100万元，已分配至第一批租赁住房奖补项目5165.9万元。剩余金额用于支付第二批租赁住房奖补项目1934.1万元。

# 《关于下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于发展住房租赁市场资金的通知》(长财预[2020]135号）7057万元，已分配至第二批租赁住房奖补项目2950.85万元。1000万用于搭建监管平台工作体系和租赁合同备案奖励资金。

# 《2019－2020年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金》（长财预［2020］266）2593万元，正在按程序拨付第三批和第四批租赁住房奖补项目租金。

# 《关于下达公共租赁住房建设补充资金的通知》（长财综指[2020]9号）500万，2019年公积金增值收益用于公共租赁住房建设补充资金，目前正在制定分配方案。

# 《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于筹集公租房资金的通知》（长财预〔2019〕169号），市财政已将军民融合科技城生活配套楼公租房建设项目对应的1016万元资金拨付至我局公共租赁住房资金专户。

# 《湖南省财政厅 湖南省住房和城乡建设厅关于下达2019年省级财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》（湘财预〔2019〕239号），军民融合科技城生活配套楼公租房建设项目省级财政配套的305万元资金均已按要求拨付至申报企业。

# 资金管理情况

2020年制定了《开福区租赁住房房源筹集工作方案》（开政办函（2020）13号），加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，确保完成2020年租赁住房筹集任务。2020年度建设计划均按照省市住建和发改部门的要求及时完成了项目评审和备案，所有项目均在上级时间节点要求内开工，2020年绩效评价报送工作及时、全面、完整。保障性安居工程的管理及相关政策、资金管理办法、配租分配、变更退出等情况均在“开福区政府门户网站”及时公开。

# （四）项目组织管理情况

# 我区公租房建设资金全部按照要求拨付到申报企业，租赁住房试点项目开工目标完成率100%，申报的一二三批租赁住房项目已全部开工，部分已投入运营，目标完成率100%。

# （五）项目绩效情况分析

# 2020年我区开展了中央财政支持住房租赁发展试点工作。年内申报租赁住房奖补项目39个共7083套，其中新建项目10个、改造项目16个、盘活项目12个。第一批6个项目1991套；第二批14个项目2187套；第三批11个项目2241套;第四批7个项目664套。2019-2020年培育房源专业化规模化企业3家，分别为长沙金滨投资有限公司、长沙冠寓商业运营管理有限公司、长沙房产（集团）有限公司。

# 2020年我区无公租房新建项目。年内拨付2019年度公租房项目军民融合科技城企业自建公租房项目资金2笔，分别为中央资金1016万元，省级配套资金305万元。

# 按照绩效评价要求，对城镇低收入住房困难家庭、租赁住房承租人发放不记名问卷调查，征求保障对象和社区居民的意见和建议，并对2020年住房保障工作进行了测评，测评满意率为100%。

# （六）存在的问题或不足

# 公租房管理存在困难及建议：公租房退出机制执行难度较大，动态管理信息不能及时掌握，从维稳角度上考虑对需退出群众又难以采取强制措施。建议完善公租房退出保障体系，形成信息共享、联动审核、动态管理等较成熟的工作体制，确保住房保障全部用在最需要的群体身上。

# 租赁住房市场存在困难及建议：2019年租赁住房试点工作开始至今，住房租赁相关政策还不完善,奖补项目评审细则希望更加细化，可操作性更强。盘活项目后续管理监督难度大。