2020年度重点项目

绩效评价结果情况说明

一、重点项目支出基本情况

2020年本单位重点项目支出预算3310.91万元，包含项目2个，实际支出3278.23万元。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 市政自主维护经费 | 专项 | 全年对内城区市政道路（含人行道）的日常维护以及全区范围内D＞400大型管道的维护疏浚工作 | 1804.37 | 1804.37 | 1721.88 | 1721.88 |
| 招投标维护经费 | 专项 | ≤400管道维护、化粪池维护、外城片区的日常维护工作 | 1506.54 | 1506.54 | 1556.35 | 1556.35 |
| 合 计 | 3310.91 | 3310.91 | 3278.23 | 3278.23 |

二、重点项目绩效完成情况

本单位全年共计修补路面126985㎡，修补人行道23658.22㎡，修补侧平石7767.3m，沥青灌缝28320米，疏浚排水管沟963839m，清掏各类井93107座，清掏化粪池2939座，修复各类井盖井座1501个。其中：

1、自主维护项目主要绩效

全年共计修补路面79044㎡，修复人行道12379.12㎡ ，调整道路侧平石5586.3m ，沥青灌缝24100m。

2、招投标维护项目主要绩效

全年共计修补路面47941㎡，修复人行道 11279.1㎡ ，调整道路侧平石2181m ，沥青灌缝4220m，疏浚排水管沟963839m，清掏各类井93107座，清掏化粪池2939座，修复各类井盖井座1501个。

本单位重点项目均完成年初绩效目标，在2020年市城管系统考核中，本单位取得了市政类2个第一名，年度排名第二的成绩。累计受理数字化案件6814条、12345热线1741条、城管110案卷及市民来电346条，结案率达100%；制定《路长制工作方案》，按照“一路一人负责”的方式，将84条城市管理集中考核样本道路分配给全体职工，开展定期巡查和问题采集，共发现问题、排除问题隐患1758处，确保了市政设施修补维护及时到位。完成全区各类排水管道的疏浚摸排工作，共疏浚大型管道约1.5万米、小管径排水管沟56万米，清掏各类井约7.1万个/次；完成对汽车北站、黄兴北路等39处小型堵点进行管道更换和改造，并根据不同区域，成立5个防汛基地；主汛期间，加强主次干道巡查及易积水地段值守和抽排，共计出动抢险人员6216人次、车辆设备1189台次，保障下水管网通畅，确保了城区无内涝发生。对开福大道、青竹湖大道、湘江北路等路段的道路沉塌、翻浆、大面积网裂等严重病害问题进行集中性修复工作，共修复道路27450㎡，处理病害基础10600㎡，提高了道路通行的舒适度和安全性。按市政府《道路路面整修维护工作专项方案》要求，及时处置省委交办问题135条，共计完成沥青路面摊铺11847㎡、路面灌缝2650m、疏浚排水管沟15483m，修复人行道362㎡、清掏各类井1061座，保证了道路无明显坑洞破损。

三、存在的问题和改进措施

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。