2021年度重点项目

绩效评价结果情况说明

一、重点项目支出基本情况

2021年我单位重点项目支出预算共3330.22万元，包含项目2个，实际支出3212.6万元。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 市政自主维护经费 | 专项 | 辖区内市政设施的日常维护及维护车辆、设备的运转经费 | 1806.8 | 1806.8 | 1689.18 | 1689.18 |
| 招投标维护经费 | 专项 | ≤400管道维护、化粪池维护、外城片区的招投标维护经费 | 1523.42 | 1523.36 | 1523.36 | 1523.36 |
| 合计 | 3330.22 | 3330.22 | 3212.6 | 3212.6 |

二、重点项目绩效完成情况

本单位全年共计路面开窗作业57360.98㎡，道路修补75259.68㎡，人行道修复30505.93㎡，调整道路平侧石6758.48m，修复隔离墩4235个，修复各类井盖1494座，修复明沟66m，疏浚排水管沟700921m，明沟疏浚清掏110255m，清掏各类井22820座，清掏泄水井50463座，化粪池清理2577座，污泥清运4814.3m³，改造排水管道119.5m，新建检查井10座，新建泄水井1座。其中：

1、自主维护项目主要绩效

全年路面开窗作业27940㎡，道路修补43061.7㎡，人行道修复18657.88㎡，调整道路平侧石3584.48米，修复隔离墩3760个，疏浚排水管沟217900m，明沟疏浚清掏18000m，清掏各类井745座，排水管网调查1380700m。

2、招投标维护项目主要绩效

外城一项目部全年路面开窗作业17776㎡，道路修补19893㎡，人行道修复6631㎡，调整道路平侧石2517米，修复隔离墩378个，修复各类井盖219座，修复明沟66m，疏浚排水管沟24255m，明沟疏浚清掏40850m，清掏各类井2017座，清掏泄水井6207座，污泥清运522.6m³，改造排水管道40m，新建检查井7座，新建泄水井1座；

外城二项目部：全年路面开窗作业11644.98㎡，道路修补12304.98㎡，人行道修复5217.05㎡，调整道路平侧石657米，修复隔离墩97个，沥青灌缝1820米，修复各类井盖205座，疏浚排水管沟74732m，明沟疏浚清掏8217m，清掏各类井79座，清掏泄水井10084座，污泥清运917m³；

管道项目部全年修复各类井盖994座，疏浚排水管沟320502m，明沟疏浚清掏17089m，清掏各类井9123座，清掏泄水井34172座，污泥清运1292.7m³，改造排水管道79.5m，新建检查井1座；

化粪池项目部：全年修复各类井盖76座，疏浚排水管沟63532m，明沟疏浚清掏26099m，清掏各类井10856座，化粪池清理2577座，污泥清运2072m³，新建检查井2座。

本单位重点项目均完成年初绩效目标，累计处置数字化案卷10479条，“12345”热线工单2467条，城管“110”及市民来电336条，网格化案卷252条，内部案卷301条，破路修复355条，路长制案卷475条，结案率达100%。汛前对6个易渍风险点制定了“一点一案”;同步对新出现的25处小型堵点进行管道更换和改造，共改造管道178.7米，新建泄水井13座，新建检查井6座。主讯期间共计出动巡查抢险队伍65次，抢险人员5779人次，车辆设备1192台次，全区未出现长时间、大面积的内涝情况。组织路面翻浆、网裂集中整修活动，对星联线、西园巷、鹅秀路、等路段的道路沉塌、翻浆、大面积网裂等严重病害问题进行集中性修复工作，共修复沥青道路17748.52㎡，处理病害基础2620.72㎡。组织“百日奋战，扮靓星城”市容环境卫生整治活动，对道路存在的路面坑洞破损、网裂等问题进行处置，共修复路面10208.6㎡、修复人行道4389.32㎡、修复侧石414米、修复平石449米、管道疏浚38860米、清掏检查井及泄水井12236座、修补安装隔离墩（球/柱）223个、疏浚明沟11554米、清掏化粪池352座、修复更换市政井盖139个，保证了道路无明显坑洞破损。

三、存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。