部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 长沙市开福区人民政府征地办公室

报告填报人: 李雍杰

办公电话： 84551842

手机号码： 13100319263

报告日期： 2019年 4月 21日

（预算单位盖章）

- 部门、单位基本情况

本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

本部门编制数9人，在职人数8人，借用人员1人；编外长期聘用人员12人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

1．主要职能

1、主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

2、负责牵头编制农村征拆项目年度计划；

3、负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

4、负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算；

5、牵头组织农民安置房的分配等。

- 一般公共预算支出情况

- 基本支出情况

基本支出预算：2018年预算数219.2万元，其中，一般公共服务219.2万元。公共安全支出0元，教育支出0元。本年支出预算数比上年减少8.38万元。支出减少的主要原因是：人员减少，基本工资支出及人员经费支出相应减少。

2018年决算基本支出285.6万元，基本在预算控制范围内，人员经费增加，预算调整。

- 项目支出情况

项目支出预算为0元。项目支出决算数118.79万元。预算调整，增加拆迁项目统筹的工作经费使用，其他基本控制在预算范围内。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

主要负责农村征地拆迁补偿安置工作的实施、组织、协调、监督和管理；负责牵头编制农村征拆项目年度计划；负责“两保”用地指标申报、补征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；负责指导全区“两安”用地指标的清算；牵头组织农民安置房的分配等。

（二）绩效目标完成情况

2018年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区征地办全面贯彻落实区委五届八次全体会议暨经济工作会议精神，以“产业项目建设年”为抓手，集中力量、拼搏奋进、攻坚克难，依法、高效推进集体土地征地拆迁安置工作。

1、以“产业项目建设年”为主线，征拆工作取得新突破。2018年，征地办按照“重项目进度、重扫尾清零”工作思路，依法快速稳妥推进集体土地征地拆迁安置工作。一是重点攻坚老项目扫尾。在区委、区政府的坚强领导下，区征地办全面贯彻落实区征地拆迁安置工作会议精神，坚持以问题为导向，紧盯工作推进过程中的重点难点问题，与国土、街道、法院、法制等职能部门一起，精诚团结、集中力量，迎难而上、攻坚克难，项目扫尾工作取得了新的突破。按照书记、区长5月17日调度两大片区项目扫尾“百日攻坚”会议精神，区征地办对全区集体土地上需攻坚扫尾的项目进行全面梳理，共有扫尾项目47个，需倒房腾地145户，另有36户未签已倒房。截至目前，15个项目已完成全面扫尾清零，19个项目已办理结算，21个项目已实际交地，实现合法户倒房35户，违章户倒房34户，未签已倒房完成签约6户。二是有序铺排新项目实施。根据区委、区政府审定的2018年项目年度计划，征地办围绕基础配套、产业升级、民生改善的工作目标，合理铺排新项目拆迁。2018年共新启动项目16个，征地面积789.28亩，动迁人口566人，拆迁房屋161栋。其中已完成家家红、鹅秀消防站、路丝塘加油加气站等8个项目红线内房屋签约；弘上物流、省疾控中心、板塘三期已进入扫尾阶段；其他项目正在有序推进。史家坡学校、荷叶美苑、150亩、山鹰潭等项目已做好公告发布的前期准备工作，待资金到位后启动拆迁。

2、以“保障民生优先”为原则，群众安置取得新实效。始终坚持以人民为中心的发展思路，从解决拆迁群众最关心的安置住房、社会保障入手，以安置保障提升群众获得感。一是严格指标审核。严格把关，及时审核住房安置和货币安置人员名单，全年完成30个项目7665个安置指标（其中：申购保障住房指标数7522.5个，申请货币补贴指标数142.5个）的审核工作；认真审核纳入两保体系人员名单、延期过渡费发放、“半边户”等工作，纳入社会保障体系2884人，完成76批次8553.5人、月发放额624.22万元的延期过渡费审核工作；向市局报送了 “半边户”资格申请89户，批回资格确认单84户，批准率94%。二是落实货币补贴资金到位。主动协调市国土局、市征地办，认真核准申请货币安置人员名单，对接市财政部门，目前有851.7万元市级货币补贴资金已上报市人民政府，年内即可批回。三是保障住房安置。按照安置房建设进度，及时审定拟分房人员名册，联合区城投、街道等部门提前做好分房工作方案，报区人民政府批准同意后，成功实施了福竹园第二批次、福港苑第三批次、荷韵园第二批次等分房工作，今年累计分房645套，18个项目389户拆迁群众喜获新居，其中福竹园小区所有房源分配完毕，也是我区首个实现分房清零的安置小区；荷韵园第二批次分房抽签分配429套安置房，得房率100%。

3、以“促进稳步发展”为目标，化解遗留问题有了新进展。集体土地征地拆迁安置工作特别是60号令“两安”用地处置工作是当前我区政府工作的热点、难点、焦点之一。随着开发建设的逐步深入，各类矛盾和问题日益凸显出来。征地办扎实履职，直面矛盾根源，认真处理应对，积极化解矛盾，维护大局稳定。一是深入开展调研工作。为进一步摸清全区集体土地“两安”用地的现状，深入了解“两安”用地处置过程中存在的困难和问题，探索构建符合我区区情“两安”用地处置的可行模式，切实保障村集体经济组织和60号令被征地农民的合法权益，征地办根据区政府大调研工作的部署和要求，成立了由班子成员和业务骨干组成的调研组，综合采取蹲点调研、座谈会、赴兄弟区县考察学习等方式，先后深入8个涉农街道32个村（社区），召开40余次座谈会，就我区“两安”用地的基本现状、“两安”用地规范使用、管理、处置中存在的问题，展开实地调研，进行深入讨论，广泛听取街道、村（社区）干部、相关退休老干部、拆迁群众、有关部门负责同志、法律顾问的意见和建议，形成了数据详实的调研报告，为“两安”用地清理核算工作提供依据，为生产发展用地盘活提供基础数据、进行探索。二是及时更新规范性文件。为保证区征地拆迁安置工作规范性文件的有效性、合法性，我办及时对《开福区被征地农民保障住房建设和申购办法》予以修改并由区政府重新发文公布，为保障征地农民的居住条件提供了可靠依据。对应市级相关文件调整，牵头制定《开福区集体土地征地拆迁按期倒房腾地奖励费和按期腾地奖管理使用实施细则》，已经区政府专题会议研究审定实施，将对全区集体土地征地拆迁工作起到较好的推动作用。三是有效化解信访积案。针对集体土地征地拆迁安置工作中的热点、难点问题，我办扎实开展矛盾纠纷排查，认真办理来信来访，从政策角度出谋划策，优化方案，促进积案化解。今年来，征地办参与区领导接访和信访工作会议50余次；办理政府信息依申请公开专班告知单10余件；领导批示件及群众来信来访40余件；12345市民热线工单39件；接待群众来信来访百余批次，做到政策宣讲到位，努力化解群众诉求，通过解决拆迁群众住房困难问题，化解了黄志平户、刘概雄户等上访遗留问题20余户，有效减少了信访案件的发生。

4、以“党风廉政建设”为抓手，队伍建设展现新面貌。今年以来，征地办坚持党建引领，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实“厚德开福”要求，切实加强党风廉政建设，着力打造业务精通、素质过硬、作风优良的征拆队伍。一是加强党的建设。结合征地办工作实际，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格落实“三会一课”，积极开展主题党日活动和集中学习活动，先后开展了“千名党员下基层送温暖”新春慰问活动、“抗冰铲雪在一线”党员志愿服务活动、“党旗辉映蓝天梦”蓝天保卫战宣传活动、“不忘初心铸党魂，牢记使命显忠诚”开慧故居红色学习、“争做三个表率，争创模范机关”等主题党日活动，因地制宜完善支部阵地建设，党支部“五化建设”取得良好成效。二是夯实组织建设。严格入党人员管理，充分吸收党的新鲜血液，发展预备党员1名，另有3名青年职工积极向党组织靠拢，递交了入党申请书，党员队伍逐步壮大。按要求组织召开了民主生活会、组织生活会及半年度组织生活会。规范党费收缴工作，按月足额缴纳党费，严格落实党员积分管理制度，不断加强党员日常管理，支部堡垒作用不断夯实。三是强化廉洁作风。通过开展各种宣教活动，引导干部职工把纪律和规矩挺在前面，严守法律底线。同时，坚决纠治“四风”，严明工作纪律，持续推进落实中央八项规定，建立领导干部在编人员廉政档案，深入开展“违反中央八项规定专项排查”、“涉黄赌毒情况排查”、“四治四提”、“雁过拔毛”等专项整治工作。四是完善监管机制。按照党管干部原则，牢牢抓住“学、传、管”等环节，创新思路，强化措施，落实干部谈心谈话制度，加强干部职工政治思想、道德品质、生活作风等方面的监督，不断建立健全监管体制，实现常态化、长效化管理。通过一项项固本强基的务实之举，健全组织、建强队伍，为推进集体土地征地拆迁安置工作提供坚强的组织保障。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

2019年，征地办将深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣区委“升级发展、成就北富”的发展目标，以“全面完成老项目扫尾、有序启动新项目拆迁、全力保障群众安置”为重点，打造公道、正派、廉洁的征拆干部队伍，进一步全面动员、整合力量，强化责任、狠抓落实，依法、高效推进集体土地征地拆迁安置工作，以实际行动践行党的十九大，为加快建设强盛、精美、幸福、厚德的现代化新开福贡献力量。

1、坚定信心，打好新项目实施主动战。为推动下步工作顺利开展，为2019年工作谋划做好积极准备，征地办将根据区委、区政府审定的项目年度计划，一是抢抓时间节点，在用地手续办理齐全、项目资金足额到位的前提下，以市考项目、重大产业项目、社会民生项目为重点，完成开福区社会福利中心、青竹湖911地块、史家坡学校等项目的拆迁腾地任务。二是在拆迁政策标准调整的前提下，做好新启动项目的政策把关，逐项目明确责任人，深入一线掌握进展，收集整理存在问题，及时组织国土、街道等部门重点研究，妥善化解，保障项目顺利推进；三是抓紧结算交地，按照“启动一个、签约一个、结算一个、交地一个”的工作要求，严格按程序执行结算要求，保持项目协议签订、房屋拆除、结算交地的连贯性。

2、多措并举，打好老项目扫尾攻坚战。针对剩余的项目扫尾任务，征地办将与国土、街道等部门一起，统筹推进金鹰、金霞两个片区的项目扫尾清零，重点做好深国际二期、国营综合农场农民安置用地（439亩）、渔业分场安置地（156亩）、军民融合、保税二期、高岭仓储等大型项目的攻坚扫尾工作。一是加强思想攻坚。继续严格坚持政策底线，轮流上户，密集约谈，拒绝拆迁群众的不合理诉求，以思想攻坚促使拆迁户回到谈判桌上，促进签约倒房；二是结合司法腾地。坚持思想攻坚与司法程序同步推进，“两手抓两手硬”，对程序到位、时限到期且拒不配合腾地的对象，全力配合区政法委、区法院、区城管等部门，依法采取司法强制腾地行动，促进签约腾地；三是实行重点稳控。对实施强制行动拆除的对象以及重点信访对象进行全面稳控，正确引导、妥善处理，有效化解矛盾、维护拆安大局，通过多措并举，推动项目扫尾顺利扫尾清零，为升级发展腾出空间，为成就北富赢得时间。

3、精心部署，打好群众安置持久战。坚持保障和改善民生，进一步加大安置力度，让拆迁工作带来的经济发展成果惠及广大拆迁群众，切实增强拆迁群众获得感。一是做好“半边户”、延期过渡费、“两保纳入”等审核工作。对接市级财政部门，按规定时点报审市级货币补贴资料，及时审回货币补贴资金，做到应审尽审；二是把重要民生项目拆迁工作摆在更加突出的位置，尽快启动荷叶美苑、150社保融资用地等“两保”用地项目征拆，实现结算交地，为开工建设提供有力保障；三是联合区城投、街道等部门，针对安置指标缺口实际问题，进一步做好朝正美苑、胜利家园分房前期筹备方案，在安置房完成联合验收后迅速实施分配，年内实现分房，确保被拆迁群众尽快安居乐业。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求自评后公开。

六、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表