重点项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2021年我单位（局、部、中心）项目支出预算共 24244.83 万元，包含项目 106 个，实际支出 24244.83 万元（业务工作经费24244.83 万元、专项经费 0 万元、政府专项经费 0 万元），涵盖项目 106 个。具体情况如下：

项目类型：业务工作经费

资金用途：用于推动全区拆迁腾地项目启动、实施、结算。

使用方向： 根据拆迁项目进度拨付至各街道统筹使用（青竹湖街道、沙坪街道、秀峰街道、洪山街道、捞刀河街道，月湖街道，浏阳河街道）。

预算金额:24244.82万元

支出金额：24244.82万元

（二）项目绩效目标情况

项目类型：业务工作经费

绩效总目标和阶段性目标：用于推进拆迁项目进度

预计主要的经济效益：推动全区的经济发展

社会效益：是实现从拆迁、建设逐步过渡到城市管理非常主要的一环

生态效益:实现城市环保和绿化的合理化

可持续影响：促进全区的房屋建设和经济发展

（三）资金使用管理情况

业务工作经费主要用于推进拆迁项目，部门与用地方协议归集拆迁资金，该资金由区财政监管。根据项目进度从区财政请款拨付至各街道统筹使用。

1. 绩效评价工作情况
2. **坚持项目为王强动力**

全年共实施拆迁项目102个，新启动项目54个，51个已完成签约（9个已结算交地）；扫尾项目48个，37个已结算交地。累计实现腾地4252亩，实现年初既定目标。

**一是科学安排，全面统筹推新项目实施。**2021年，全区共启动新项目54个（含32个新程序项目），征地面积2924亩，动迁人口1841人，拆迁房屋359栋567户

**二是合力攻坚，多措并举促老项目清零。**所有扫尾计划年底前全部完成。

1. 项目支出主要绩效

全年共实施拆迁项目102个，新启动项目54个，51个已完成签约（9个已结算交地）；扫尾项目48个，37个已结算交地。累计实现腾地4252亩，实现年初既定目标。**一是科学安排，全面统筹推新项目实施。**2021年，全区共启动新项目54个（含32个新程序项目），征地面积2924亩，动迁人口1841人，拆迁房屋359栋567户。其中，大安路（荷莲路-钟石路）、荷莲路、植基路（高冲路以南农民安置用地零星地块）、高冲路、成功路、冯蔡东路绿化补征、冯蔡东路补征、轨道交通一号线北延线、植基路（湘荷统征地一配套路幅）等9个项目全面清零实现高质量交地；湘粤统征地二、广胜统征地一、商飞统征地二期、顺达变电站、苏托垸安置用地等42个项目已完成签约；大安统征地、青竹湖以北安置地、中岭村生产发展用地等3个项目正在签约中。**二是合力攻坚，多措并举促老项目清零。**48个扫尾项目中，井坡商住西地块、兴联统征地、911亩（三个地块）、金霞统征地四、五、六、钟石统征地四、五、自安统征地一、二、杏林春药业、137亩、香江2.2期、186亩等37个项目已全面清零实现高质量交地；高岭仓储、板塘统征地五、395亩等3个已办理结算；荷叶二号统征地项目、秀峰二号统征地项目、骏豪路、天井二期安置用地等4个新程序项目已签约倒房完毕，正在办理用地手续；白霞村中星路以南安置用地项目、农村信用社七个分社综合楼建设用地项目等4个项目正在加紧推进。所有扫尾计划年底前全部完成。

四、存在的问题

存在的问题：因年中业务工作经费纳入预算一体化管理导致决算数与预算数差距较大。

改进措施：严格根据本年决算情况预计好来年的业务工作经费。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无